台江区直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于福州市凤乐小学多媒体设备拆装及搬运项目、2018-CCZB-TJZ014网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表(苏晖、项目经理)经正式授权并代表竞价方（福建汇洲世纪商贸有限公司、福州市鼓楼区温泉街道东城边街39号恒宇国际1#楼13层11商务办公 ）参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以对公网银汇款形式提交的竞价保证金，金额为3000元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：福州市鼓楼区温泉街道东城边街39号恒宇国际1#楼13层11商务办公

邮编：350002

电话：13950416856

竞价代表姓名、职务：苏晖、项目经理

手机：13950416856

竞价方全称（加盖公章）：福建汇洲世纪商贸有限公司

日期：2018年05月08日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福建汇洲世纪商贸有限公司竞价项目编号：2018-CCZB-TJZ014

| 合同包 | 品目号 | 服务名称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期、付款方式及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 学校所有多媒体设备的拆装 | 拆装内容明细： 1：各教室、各功能室、机房及各级办公室电脑的拆装共约180台； 2：31个监控摄像头及相关设备的拆装； 3：学校广播功放全套设备及班级壁挂喇叭的拆装约30个； 4：交互式液晶电视的拆装共约25台； 5：教学黑板的拆装共约50套； 6：其他多媒体教学设备如高拍仪展示台分频器中控等辅线材的拆装一批； 7：投影机一台的拆装，复印件一台的拆装，打印机约20台的拆装； 8：室外LED显示屏的拆装一台； 拆装要求准则： 拆卸设备的时候要保证其外观完好不能磨损破坏，安装调试的时候要认真仔细，保证各设备及线路安装到位能够正常开机并按时交付使用。 | 1项 | 48300 | 48300 | 项目实施时间：成交通知书发出之日起3个工作日内签订合同。拆装在暑假期间，具体时间根据用户要求。付款方式：所有物品搬运及回迁完毕并安装调试经验收合格，成交供应商提供100%正规含税发票和用户所开具的验收合格证明，采购人办理政府采购结算支付手续，15个工作日内一次性付合同总金额的100%（下 同） |
| 1 | 2 | 学校所有多媒体设备的搬运 | 搬运货物说明： 以上所有多媒体拆装设备的搬运。 具体搬运说明： 搬运含所有拆装多媒体货物和设备的搬出和搬进。 | 1项 | 33800 | 33800 | 同上所述 |
| 合计（含税） | 大写：捌万贰仟壹佰元整 ￥：82100 |  |  |  |  |  |  |

备注:本项目为学校教学楼装修期间室内所有教学办公等相关配套设施设备拆卸搬运及工程装修工程结束后回迁并重新安装调试。其他要求：1.搬运过程所需的纸箱、打包袋、胶带及运输工具等所有用具由成交供应商提供。2.搬运路线：从教学楼各室搬到学校操场活动房及读书走廊，待工程结束后回迁到原处，并安装调试到使用正常。3.拆装往返双程要求完成期限：单程3个日历日。4.项目实施时间：成交通知书发出之日起3个工作日内签订合同，拆装在暑假期间，具体时间根据用户要求。5.以上费用包含来回双程的拆装搬迁费用及税费。6. 付款方式：所有物品搬运及回迁完毕并安装调试经验收合格，成交供应商提供100%正规含税发票和用户所开具的验收合格证明，采购人办理政府采购结算支付手续，15个工作日内一次性付合同总金额的100%。7.拆装搬运货物时不能损坏弄丢货物设备，否则需照价赔偿。8.报价人须提供学校场地走访勘察证明材料，否则投标无效。报名成功的潜在供应商须携带公司介绍信，在网上竞价报名截止前一个工作日前往采购单位勘察现场，采购单位确认并开据现场勘查证明函（加盖采购单位公章），证明函传真至招标公司方可参与报价。

竞价代表签字：苏晖        职务：项目经理

日期：2018年05月08日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

1、搬运过程所需的纸箱、打包袋、胶带及运输工具等所有用具均由我方提供。

2、搬运路线：从教学楼各室搬到学校操场活动房及读书走廊，待工程结束后回迁到原处，并安装调试到使用正常。

3、拆装搬运货物时做到不损坏弄丢货物设备，否则照价赔偿。

竞价方全称：福建汇洲世纪商贸有限公司

竞价方代表签名：苏晖

附件四：

法定代表人授权书（原件）

福建汇洲世纪商贸有限公司（竞价方全称）法人代表授权苏晖（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的福州市凤乐小学多媒体设备拆装及搬运项目（竞价文件编号2018-CCZB-TJZ014）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：苏莉

被授权人签字：苏晖

被授权人职务：项目经理

竞价方全称（加盖公章）：福建汇洲世纪商贸有限公司

日期： 2018年05月08日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五：

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的福州市凤乐小学多媒体设备拆装及搬运项目（项目编号：2018-CCZB-TJZ014）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：福建汇洲世纪商贸有限公司

地址：福州市鼓楼区温泉街道东城边街39号恒宇国际1#楼13层11商务办公

邮编：350002

电话：13950416856

竞价方授权代表签字：苏晖

日期：2018年05月08日

附件六：

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）